MARCO METODOLÓGICO Y TÉCNICO

MATRIZ INTEGRAL DE EVALUACIÓN — EMPRESAS DE COMUNIDADES

MINA VELADERO

Mantenimiento del camino de acceso · Iglesia y Jáchal, San Juan

MAS SRL

1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO

Este documento constituye el marco metodológico y técnico de referencia que sustenta la Matriz Integral de Evaluación a utilizar para la evaluación de empresas de comunidades en el proceso de selección del servicio de mantenimiento del camino de acceso a Mina Veladero, en el área de influencia de Iglesia y Jáchal, San Juan.

El documento cumple tres funciones principales:

- Proporcionar el fundamento de cada dimensión, subcriterio, ítem del Gate HSE y escala de puntaje de la matriz.

- Definir el proceso de evaluación en dos etapas: un Intake autodeclarado por la empresa (compatible con formulario), seguido de una verificación presencial a cargo del evaluador.

- Garantizar la trazabilidad y consistencia del proceso de selección, incluida la detección de discrepancias entre lo declarado y lo verificado en sitio.

2. CONTEXTO OPERATIVO

## 2.1 El servicio requerido

El servicio de mantenimiento del camino de acceso a Mina Veladero opera con exigencias diferenciadas por temporada (invierno / verano), incluyendo una flota mínima definida por el pliego para cada una y una dotación de personal escalable entre 17 y 45 personas según la temporada (subcriterio 3.1).

| Aspecto | Invierno | Verano |
| --- | --- | --- |
| Flota clave | 3 Topadoras CAT D8T · 3 Cargadoras CAT 938K · 3 Motoniveladoras CAT 140K · 1 Retroexcavadora CAT 416E · 1 Vibrocompactador CS54B · 1 Camión volcador IVECO 410 · 1 Minicargadora BobCat | 1 Cargadora CAT 938K · 1 Motoniveladora CAT 140K · 1 Retroexcavadora CAT 416E · 2 Camiones regadores IVECO 410 · 2 Camiones capilares/lubricadores · Camionetas Hilux 4x4 según dotación |
| Personal / turno | Escalabilidad requerida a 45 personas | Escalabilidad requerida a 17 personas |

## 2.2 Racionalidad del proceso de selección

La matriz de evaluación es el instrumento que permite objetivar la decisión de contratación, asignar puntajes fundados en evidencia y generar un proceso transparente y trazable, alineado con el desarrollo de empresas de las comunidades de Iglesia y Jáchal.

3. ARQUITECTURA DE LA MATRIZ

## 3.1 Lógica de ponderación

La matriz pondera 27 subcriterios agrupados en 7 dimensiones, con un total de 100 puntos.

| ID | Dimensión / Subcriterio | Peso | Marca |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Gobernanza, Cumplimiento e Integridad | 10% |  |
| 1.1 | Conformación legal, radicación y arraigo provincial | 4% |  |
| 1.2 | Estructura de gobierno, roles y decisión | 3% |  |
| 1.3 | Integridad, cumplimiento laboral-sindical y libre conflictividad | 3% | EXCLUYENTE · 0 = No-Go |
| II | Salud Financiera | 15% |  |
| 2.1 | Solvencia, liquidez y capital de trabajo | 5% |  |
| 2.2 | Capacidad de endeudamiento / financiamiento de flota | 6% | EXCLUYENTE · 0 = No-Go |
| 2.3 | Comportamiento de pago e historial crediticio | 4% |  |
| III | RRHH y Régimen Laboral | 15% |  |
| 3.1 | Dotación, estabilidad y escalabilidad a 45/17 | 4% |  |
| 3.2 | Experiencia y habilitaciones del personal operativo | 4% |  |
| 3.3 | Liderazgo operativo en campo | 3% |  |
| 3.4 | Roster 14x7 UOCRA y reemplazo en 24 h | 4% | 0 = No-Go |
| IV | Experiencia Técnica | 18% |  |
| 4.1 | Mantenimiento de caminos no pavimentados | 7% |  |
| 4.2 | Industria minera y alta montaña | 5% | 0 = No-Go |
| 4.3 | Vialidad invernal y operativos nocturnos | 2% |  |
| 4.4 | Experiencia del equipo humano (operadores y personal clave) | 4% |  |
| V | Flota, Capacidad Mecánica y Repuestos | 20% |  |
| 5.1 | Flota disponible vs. flota mínima | 8% | 0 = No-Go |
| 5.2 | Estado técnico, antigüedad y radicación de la flota | 5% |  |
| 5.3 | Taller, repuestos en zona y respuesta 48 h | 5% | REFORZADO |
| 5.4 | Capacidad técnica-mecánica propia | 2% |  |
| VI | SSMA Operacional | 14% |  |
| 6.1 | Responsabilidad profesional SSHyS | 3% | EXCLUYENTE ≤1 = No-Go |
| 6.2 | Sistema de gestión SSHyS | 3% | EXCLUYENTE ≤1 = No-Go |
| 6.3 | Índice de siniestralidad | 3% | EXCLUYENTE ≤1 = No-Go |
| 6.4 | Gestión ambiental y legalidad de suministros | 3% |  |
| 6.5 | Equipamiento (EPP, extintores, kit antiderrame, operativo invierno) | 2% |  |
| VII | Desarrollo Comunitario y Asociativismo | 8% |  |
| 7.1 | Empleo local y plan de calificación | 3% |  |
| 7.2 | Compre local y subproveedores | 1% |  |
| 7.3 | Asociativismo / UTE | 2% |  |
| 7.4 | Apertura al acompañamiento y velocidad de mejora | 2% |  |

## 3.2 Escala de puntuación (0-5)

Cada subcriterio se puntúa en una escala de 0 a 5. La siguiente tabla unifica el significado de cada valor para asegurar consistencia entre evaluadores:

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Supera requisitos, evidencia completa, sin brechas. |
| 4 | Bueno | Cumple con margen, mejoras menores no críticas. |
| 3 | Aceptable | Cumple el mínimo, brechas cerrables en la etapa previa al inicio del servicio. |
| 2 | Con riesgo | Cumplimiento parcial, requiere Plan de Acción intensivo. |
| 1 | Insuficiente | No cumple el mínimo. |
| 0 | Ausente / negativa a informar | Desfavorable automático. |

4. DETALLE TÉCNICO POR DIMENSIÓN Y SUBCRITERIO

A continuación se detallan los 27 subcriterios de la matriz, agrupados en las 7 dimensiones. Cada ficha indica el peso relativo, la escala de puntuación 0-5 y la evidencia concreta que el evaluador debe revisar. El puntaje final de cada subcriterio lo asigna el evaluador; donde el sistema ofrece un cálculo orientativo automático a partir de un dato declarado, se indica el mecanismo.

## Dimensión I — GOBERNANZA, CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD (10%)

1.1 Conformación legal, radicación y arraigo provincial ¦ Peso: 4% Subcriterio de la dimensión I. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Sociedad regularmente inscripta, CUIT activo, domicilio y establecimiento habilitados en San Juan con más de 24 meses de antigüedad. Inscripta en RE.PRO.MIN. y, si corresponde, en el Registro Provincial de Constructores. Sin observaciones. |
| 4 | Bueno | Cumple lo anterior con antigüedad en San Juan de entre 12 y 24 meses, o con la inscripción en RE.PRO.MIN./Constructores en trámite avanzado (constancia de inicio). |
| 3 | Aceptable | Está constituida y tiene CUIT, pero la antigüedad del domicilio/establecimiento en San Juan es reciente (menos de 12 meses) o falta uno de los dos registros (RE.PRO.MIN. o Constructores). |
| 2 | Con riesgo | Domicilio fiscal fuera de San Juan con establecimiento operativo declarado pero sin habilitación municipal vigente. Sin inscripción en ninguno de los registros provinciales. |
| 1 | Insuficiente | Empresa unipersonal sin estructura societaria formal, o sin domicilio ni establecimiento verificable en la provincia. |
| 0 | Ausente | No presenta documentación societaria ni de radicación. Declara no tener personería jurídica. |

Evidencia requerida: contrato social/estatuto inscripto · acta de designación de socios + DNI · constancia de inscripción AFIP · constancia de domicilio fiscal AFIP y habilitación municipal/provincial del establecimiento · constancia de inscripción vigente en el/los registro(s) que correspondan

1.2 Estructura de gobierno, roles y decisión ¦ Peso: 3% Subcriterio de la dimensión I. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Organigrama documentado con roles y esquema de decisión claros. Matriz de contactos y puntos de escalamiento formalizada. Poder de representación vigente que permite decidir en terreno sin esperar al titular. |
| 4 | Bueno | Estructura con roles definidos aunque sin organigrama formal completo. Matriz de contactos presentada. Poder de representación acotado a ciertas decisiones operativas. |
| 3 | Aceptable | El titular o socio principal concentra la mayoría de las decisiones, pero delega la operación diaria en un responsable identificado en sitio. |
| 2 | Con riesgo | Sin matriz de contactos ni escalamiento definido. No se puede identificar con claridad quién decide en ausencia del titular. |
| 1 | Insuficiente | Empresa unipersonal sin ninguna delegación. Toda decisión, incluidas las operativas menores, depende del titular. |
| 0 | Ausente | No puede describir su estructura de toma de decisiones ni presenta organigrama o poder de representación. |

Evidencia requerida: organigrama institucional · listado formal de contactos · declaración jurada, anexo técnico o copia de poderes firmados

1.3 Integridad, cumplimiento laboral-sindical y libre conflictividad ¦ Peso: 3% ¦ EXCLUYENTE · 0 = No-Go Subcriterio de la dimensión I. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Certificado de Libre Deuda Previsional y Libre Deuda Sindical vigentes. Certificado de Libre Conflictividad de la Subsecretaría de Trabajo sin observaciones. DDJJ de antecedentes de huelgas/bloqueos en cero para los últimos 2 años. Encuadre UOCRA/Camioneros al día. |
| 4 | Bueno | Presenta los 3 certificados vigentes, con algún antecedente aislado de conflictividad menor (no judicializado) declarado y explicado en la DDJJ. |
| 3 | Aceptable | Presenta Libre Deuda Previsional y Libre Conflictividad vigentes; el de Libre Deuda Sindical está en trámite de renovación con constancia de inicio. |
| 2 | Con riesgo | Falta uno de los tres certificados sin trámite de regularización iniciado, o la DDJJ declara antecedentes de huelgas/bloqueos en los últimos 2 años sin plan de resolución. |
| 1 | Insuficiente | Faltan dos o los tres certificados. Antecedentes de conflictividad activa con encuadre sindical no verificable. |
| 0 | Ausente | No presenta ningún certificado. Subcriterio excluyente: un puntaje de 0 produce No-Go, sin importar el resto de la matriz. |

Evidencia requerida: Certificado de Libre Deuda Previsional · certificado original · último pago del F.931 · Certificado de Libre Deuda Sindical vigente · declaración jurada de antecedentes de huelgas/bloqueos de los últimos 2 años + constancia de encuadre sindical al día

## Dimensión II — SALUD FINANCIERA (15%)

2.1 Solvencia, liquidez y capital de trabajo ¦ Peso: 5% Subcriterio de la dimensión II. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Últimos 2 estados contables legalizados por el CPCE, con detalle de ventas y compras post-balance que confirma continuidad del giro comercial. 6 DDJJ de IVA/IIBB presentadas sin inconsistencias. |
| 4 | Bueno | Presenta los 2 EECC legalizados y el detalle post-balance; alguna de las 6 DDJJ de IVA/IIBB con presentación tardía pero regularizada. |
| 3 | Aceptable | Presenta los EECC legalizados, pero el detalle de ventas/compras post-balance es parcial o no cubre el período completo desde el último cierre. |
| 2 | Con riesgo | Solo presenta 1 de los 2 EECC exigidos, o los EECC no están legalizados por el CPCE. |
| 1 | Insuficiente | EECC vencidos hace más de 12 meses respecto del último ejercicio cerrado. Sin DDJJ de IVA/IIBB presentadas. |
| 0 | Ausente | No presenta balances ni información contable de ningún tipo. |

Evidencia requerida: últimos 2 EECC legalizados por el CPCE · detalle de ventas y compras post-balance · 6 DDJJ de IVA e IIBB

2.2 Capacidad de endeudamiento / financiamiento de flota ¦ Peso: 6% ¦ EXCLUYENTE · 0 = No-Go Subcriterio de la dimensión II. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Situación BCRA (Central de Deudores) en 1 (situación normal) para la empresa y todos los socios. Manifestación de bienes de los socios certificada por CPCE, con patrimonio que respalda el financiamiento de la flota exigida. |
| 4 | Bueno | Situación BCRA en 1 o 2 para empresa y socios. Manifestación de bienes presentada, con patrimonio ajustado pero suficiente. |
| 3 | Aceptable | Situación BCRA en 2 (con seguimiento especial) para la empresa o alguno de los socios, sin atraso mayor a 90 días. Manifestación de bienes presentada. |
| 2 | Con riesgo | Situación BCRA en 3 para la empresa o algún socio. Manifestación de bienes ausente o con patrimonio insuficiente para respaldar la inversión en flota. |
| 1 | Insuficiente | Situación BCRA en 4 o 5 para la empresa o cualquier socio. Sin manifestación de bienes. |
| 0 | Ausente | No presenta informe del BCRA ni manifestación de bienes. Subcriterio excluyente: un puntaje de 0 produce No-Go. |

Evidencia requerida: informe del BCRA de la empresa y los socios individualmente · manifestación de bienes de los socios

El sistema calcula un puntaje orientativo (tabla T6) a partir de la situación informada en el BCRA (Central de Deudores, 1 a 5). El puntaje final lo define el evaluador.

2.3 Comportamiento de pago e historial crediticio ¦ Peso: 4% Subcriterio de la dimensión II. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Informe VERAZ/NOSIS sin score de riesgo elevado ni deudas en mora. Acepta expresamente ser sujeto de auditoría financiera, técnica y de flota. |
| 4 | Bueno | Informe VERAZ/NOSIS con alguna observación menor no bloqueante (deuda pequeña regularizada). Acepta auditoría. |
| 3 | Aceptable | Informe VERAZ/NOSIS con score medio y deudas menores en plan de pago vigente y cumplido. Acepta auditoría. |
| 2 | Con riesgo | Informe VERAZ/NOSIS con score de riesgo alto o deudas sin plan de pago. Acepta auditoría con reservas. |
| 1 | Insuficiente | Informe VERAZ/NOSIS no disponible o con mora activa relevante. |
| 0 | Ausente | No presenta informe comercial. Se niega a la auditoría financiera, técnica o de flota: dispara No-Go inmediato en el paso 0 del dictamen, independientemente del puntaje del resto de la matriz. |

Evidencia requerida: informe tipo Veraz o Nosis · Aceptación expresa de auditoría financiera, técnica y de flota

## Dimensión III — RRHH Y RÉGIMEN LABORAL (15%)

3.1 Dotación, estabilidad y escalabilidad a 45/17 ¦ Peso: 4% Subcriterio de la dimensión III. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | 20 o más empleados en relación de dependencia según el último F.931 — cubre la escalabilidad completa a 45 personas en temporada invernal con incorporaciones puntuales. Libro de sueldo digital al día. |
| 4 | Bueno | Entre 11 y 19 empleados permanentes. Libro de sueldo digital presentado. Requiere incorporar personal adicional para la temporada invernal, con plan de reclutamiento verosímil. |
| 3 | Aceptable | Entre 5 y 10 empleados permanentes. Historial de contrataciones puntuales para proyectos similares. Puede requerir acompañamiento en la escalabilidad a 45 personas. |
| 2 | Con riesgo | Entre 1 y 4 empleados permanentes. Alta dependencia de personal eventual sin relación laboral formal. |
| 1 | Insuficiente | Sin empleados en relación de dependencia. Vínculos exclusivamente informales. No acredita capacidad de escalar a la dotación requerida. |
| 0 | Ausente | No presenta F.931 ni libro de sueldos verificable. |

Evidencia requerida: Nómina del personal declarada en el último F.931 · libro de sueldo digital del último mes

El sistema calcula un puntaje orientativo (tabla T1) a partir de la cantidad de empleados en relación de dependencia declarada. El puntaje final lo define el evaluador.

3.2 Experiencia y habilitaciones del personal operativo ¦ Peso: 4% Subcriterio de la dimensión III. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Todos los operarios clave cuentan con CV actualizado y carnet de conducir profesional / Tarjeta IERIC vigente. |
| 4 | Bueno | La mayoría de los operarios clave (más del 70%) cuenta con CV y habilitación vigente; el resto tiene la tramitación iniciada. |
| 3 | Aceptable | Entre el 40% y el 70% de los operarios clave tiene CV y carnet/IERIC vigente. El resto requiere regularización antes del inicio del servicio. |
| 2 | Con riesgo | Menos del 40% de los operarios clave tiene su habilitación vigente. CV presentados de forma incompleta. |
| 1 | Insuficiente | Personal sin carnet profesional ni Tarjeta IERIC verificable. No se puede acreditar habilitación para operar la flota exigida. |
| 0 | Ausente | No presenta CV ni habilitaciones de ningún operario. |

Evidencia requerida: Curriculum Vitae de los operarios clave · Carnet de conducir profesional / Tarjeta de IERIC

3.3 Liderazgo operativo en campo ¦ Peso: 3% Subcriterio de la dimensión III. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Jefe de obra, capataces y supervisor fijo en sitio identificados con CV que acredita experiencia en conducción de equipos en obra vial o alta montaña. |
| 4 | Bueno | Responsables identificados con CV, con experiencia en obras de envergadura similar aunque no específicamente en alta montaña. |
| 3 | Aceptable | Identifica un candidato a supervisor fijo en sitio con experiencia operativa general, sin historial de conducción de equipos en condiciones extremas. |
| 2 | Con riesgo | No hay un supervisor fijo en sitio diferenciado del titular de la empresa. Las decisiones de campo no tienen responsable claro. |
| 1 | Insuficiente | Toda la conducción operativa depende del titular, sin estructura de liderazgo in-situ. |
| 0 | Ausente | No puede identificar a ninguna persona a cargo de las operaciones en campo. No presenta CV. |

Evidencia requerida: CV del jefe de obra, capataces y supervisor que está fijo en sitio

3.4 Roster 14x7 UOCRA y reemplazo en 24 h ¦ Peso: 4% ¦ 0 = No-Go Subcriterio de la dimensión III. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Plan de Roster 14x7 documentado, con procedimiento logístico de transporte y listado de personal de back-up vigente. Tiempo de cobertura de una vacante menor a 25 horas. |
| 4 | Bueno | Roster y logística de transporte documentados. Listado de back-up parcial. Tiempo de cobertura de vacante entre 25 y 48 horas. |
| 3 | Aceptable | Roster propuesto sin procedimiento logístico formalizado. Sin listado de back-up presentado, pero declara capacidad de reemplazo. |
| 2 | Con riesgo | No presenta esquema de roster 14x7 ni procedimiento logístico. Tiempo de cobertura de vacante de 49 horas o más. |
| 1 | Insuficiente | Sin plan de turnos ni mecanismo de reemplazo. Depende de reorganización improvisada ante cada ausencia. |
| 0 | Ausente | No presenta roster, logística ni back-up. Subcriterio con piso 0 = No-Go: sin capacidad de reemplazo en 24 h no hay continuidad operativa posible en alta montaña. |

Evidencia requerida: Plan de Roster / diagrama de turnos propuestos · Procedimiento logístico de transporte · Listado de Personal de Back-up vigentes listos para ingresar · Registro del tiempo de cobertura de una vacante (horas)

El sistema calcula un puntaje orientativo (tabla T4) a partir de las horas declaradas para cubrir una vacante. El puntaje final lo define el evaluador.

## Dimensión IV — EXPERIENCIA TÉCNICA (18%)

4.1 Mantenimiento de caminos no pavimentados ¦ Peso: 7% Subcriterio de la dimensión IV. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Más de 7 años de experiencia continua en mantenimiento vial de caminos no pavimentados, con contratos, actas de recepción y registros de obra que documentan el historial completo. |
| 4 | Bueno | Entre 4 y 7 años de experiencia vial documentada, con contratos y fichas técnicas de los tratamientos aplicados. |
| 3 | Aceptable | Entre 1 y 3 años de experiencia vial. Trabajos de mantenimiento puntuales, no necesariamente continuos. Puede requerir acompañamiento técnico. |
| 2 | Con riesgo | Experiencia en movimiento de suelos o construcción civil, pero sin contratos específicos de mantenimiento vial rutinario. |
| 1 | Insuficiente | Sin experiencia documentada en trabajos viales. Migración reciente desde otro rubro. |
| 0 | Ausente | No acredita ninguna experiencia técnica ni presenta contratos o registros de obra. |

Evidencia requerida: Contratos o actas de recepción de mantenimiento vial o similar · Contratos y fichas técnicas del producto o tratamiento aplicado · Contratos con detalle de tramos y kilometraje · Registros de obra, fotos, informes técnicos

El sistema calcula un puntaje orientativo a partir del promedio de las 4 preguntas de escala 0-3 de esta ficha (años de experiencia, estabilización de suelos, km mantenidos, perfilado), convertido a la escala 0-5. El puntaje final lo define el evaluador.

4.2 Industria minera y alta montaña ¦ Peso: 5% ¦ 0 = No-Go Subcriterio de la dimensión IV. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Operación verificada por encima de 4.000 msnm, con 4 o más contratos ejecutados con empresas mineras en los últimos 5 años, referencias verificables. |
| 4 | Bueno | Operación entre 3.000 y 4.000 msnm, con 2 o 3 contratos mineros documentados en los últimos 5 años. |
| 3 | Aceptable | Experiencia en altura moderada (entre 2.000 y 3.000 msnm) o 1 solo contrato con empresa minera en los últimos 5 años. |
| 2 | Con riesgo | Sin experiencia previa en altura ni contratos mineros, pero con personal dispuesto a capacitarse y disposición verificable. |
| 1 | Insuficiente | Toda la operación histórica en zonas bajas. Sin ningún contrato con empresas mineras. |
| 0 | Ausente | Ningún integrante ha operado en altura ni en industria minera. Subcriterio con piso 0 = No-Go. |

Evidencia requerida: Contratos u órdenes de compra con empresas mineras · Contratos, ubicación de obras, informes de operación · Listado de contratos con referencias verificables

El sistema calcula un puntaje orientativo a partir del promedio de las 3 preguntas de escala 0-3 de esta ficha (antigüedad minera, altitud máxima, contratos mineros), convertido a la escala 0-5. El puntaje final lo define el evaluador.

4.3 Vialidad invernal y operativos nocturnos ¦ Peso: 2% Subcriterio de la dimensión IV. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Contratos o actas de servicios invernales que documentan despeje de nieve y control de hielo en operación continua, con registros de guardias nocturnas de al menos una temporada completa. |
| 4 | Bueno | Experiencia invernal documentada en al menos una temporada, con registros de operación en nieve/hielo aunque sin guardias nocturnas sistemáticas. |
| 3 | Aceptable | Experiencia invernal puntual (no una temporada completa) o en condiciones de nieve/hielo menos severas que las del camino a Veladero. |
| 2 | Con riesgo | Sin experiencia invernal documentada, pero con planillas de guardia u operativos nocturnos en otro contexto (no necesariamente invierno). |
| 1 | Insuficiente | Sin ningún antecedente de operación invernal ni nocturna. |
| 0 | Ausente | No presenta contratos, actas ni planillas que acrediten experiencia invernal o nocturna. |

Evidencia requerida: Contratos o actas de servicios invernales · Registros de operación invernal, planillas de guardia

El sistema calcula un puntaje orientativo a partir del promedio de las 2 preguntas de escala 0-3 de esta ficha, convertido a la escala 0-5. El puntaje final lo define el evaluador.

4.4 Experiencia del equipo humano (operadores y personal clave) ¦ Peso: 4% Subcriterio de la dimensión IV. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Operadores con más de 7 años de experiencia promedio en equipos de movimiento de suelo, 6 o más certificados/habilitados, responsable técnico con más de 7 años y programa de capacitación con registros de dictado. |
| 4 | Bueno | Operadores con experiencia promedio de 4 a 7 años, mayoría certificados. Responsable técnico con experiencia comprobada y programa de capacitación existente. |
| 3 | Aceptable | Experiencia promedio de operadores entre 1 y 3 años. Certificaciones parciales. Responsable técnico identificado pero con trayectoria menor a lo ideal. |
| 2 | Con riesgo | Operadores sin certificación formal, con experiencia dispar. Sin programa de capacitación documentado. |
| 1 | Insuficiente | Personal sin experiencia verificable en equipos de movimiento de suelo. Sin responsable técnico identificado. |
| 0 | Ausente | No presenta legajos, certificaciones ni programa de capacitación de ningún integrante del equipo. |

Evidencia requerida: Legajos/CV de operadores, constancias laborales · Certificados/licencias de habilitación vigentes · CV + matrícula profesional (si aplica) · Programa de capacitación + registros de asistencia

El sistema calcula un puntaje orientativo a partir del promedio de las 4 preguntas de escala 0-3 de esta ficha, convertido a la escala 0-5. El puntaje final lo define el evaluador.

## Dimensión V — FLOTA, CAPACIDAD MECÁNICA Y REPUESTOS (20%)

5.1 Flota disponible vs. flota mínima ¦ Peso: 8% ¦ 0 = No-Go Subcriterio de la dimensión V. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Cumple o supera el mínimo exigido por el pliego en los 11 equipos core verificados individualmente (3 Topadoras D8T, 3 Cargadoras 938K, 3 Motoniveladoras 140K, 1 Retroexcavadora 416E, 1 Vibrocompactador CS54B, 1 Camión volcador, 2 Camiones regadores, 1 Minicargadora, 2 Camiones capilares, 5 Hilux, 2 Barredoras), propios o con acuerdo firmado de leasing/arrendamiento acreditado. |
| 4 | Bueno | Cumple el mínimo en 8 o más de los 11 equipos. El faltante tiene solución concreta identificada (contrato de leasing en trámite avanzado, acuerdo con proveedor). |
| 3 | Aceptable | Cumple el mínimo en 5 a 7 de los 11 equipos. Plan de adquisición o asociativismo en desarrollo, sin contratos firmados para el resto. Requiere acompañamiento intensivo en la etapa previa al servicio. |
| 2 | Con riesgo | Cumple el mínimo en menos de 5 de los 11 equipos. Alta dependencia de terceros sin acuerdos formalizados. |
| 1 | Insuficiente | No posee equipos relevantes propios ni acuerdos verificables para la mayoría de la flota core. |
| 0 | Ausente | No presenta declaración de posesión de equipos para el operativo estival ni invernal, o no cumple el mínimo en ninguno de los 11 equipos core. Subcriterio con piso 0 = No-Go. |

Evidencia requerida: Declaración de posesión de equipos para el operativo estival · Declaración de posesión de equipos para el operativo invernal

El sistema calcula un puntaje orientativo (tabla T2) a partir del porcentaje de los 13 equipos del pliego que cumplen su cantidad mínima exigida (verificada equipo por equipo). El puntaje final lo define el evaluador.

5.2 Estado técnico, antigüedad y radicación de la flota ¦ Peso: 5% Subcriterio de la dimensión V. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Todos los equipos con registro y tributación provincial vigente. Horas de uso declaradas por debajo de 1.000 h en la mayoría de las unidades, con registro de mantenimiento documentado. Modalidad de mantenimiento propia con registro. |
| 4 | Bueno | La mayoría de los equipos con registro/tributación al día y horas de uso entre 1.000 y 3.000 h, con registro de mantenimiento presentado. |
| 3 | Aceptable | Equipos con horas de uso elevadas (más de 3.000 h) pero con registro de mantenimiento documentado. Registro y tributación provincial presentados, algunos en trámite de renovación. |
| 2 | Con riesgo | Varios equipos sin registro de mantenimiento documentado. Tributación provincial parcial o vencida en más de un equipo. |
| 1 | Insuficiente | Equipos sin registro de mantenimiento verificable y sin constancia de tributación en San Juan. |
| 0 | Ausente | No presenta documentación técnica de ningún equipo. Rechaza la verificación de horas de uso y mantenimiento. |

Evidencia requerida: Constancia de registro y tributación provincial de cada unidad · Registro de mantenimiento de los vehículos

El sistema calcula un puntaje orientativo combinando las horas de uso y el registro de mantenimiento declarados para cada uno de los 13 equipos. El puntaje final lo define el evaluador.

5.3 Taller, repuestos en zona y respuesta 48 h ¦ Peso: 5% ¦ REFORZADO Subcriterio de la dimensión V. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Presenta 3 o más presupuestos de proveedores locales para cada uno de los 4 rubros (taller, repuestos, piezas de desgaste, filtros y lubricantes en zona). |
| 4 | Bueno | Presenta 2 presupuestos por rubro para la mayoría de los 4 (taller, repuestos, piezas de desgaste, filtros). |
| 3 | Aceptable | Presenta al menos 1 presupuesto por cada uno de los 4 rubros, sin acuerdo formal firmado con ningún proveedor. |
| 2 | Con riesgo | Presenta presupuestos para solo 2 o 3 de los 4 rubros. Sin proveedor identificado para el resto. |
| 1 | Insuficiente | Presenta presupuesto para 1 solo rubro o ninguno con proveedor local verificable. |
| 0 | Ausente | No presenta ningún presupuesto ni proveedor identificado para taller, repuestos, piezas de desgaste o filtros en zona. |

Evidencia requerida: Presupuesto de taller en zona · Presupuesto de repuestos en zona · Presupuesto de piezas de desgaste en zona (neumáticos, cuchillas, orugas) · Presupuesto de filtros y lubricantes en zona

El sistema calcula un puntaje orientativo a partir del promedio de las 4 preguntas de disponibilidad de proveedores (taller, repuestos, piezas de desgaste, filtros), escala 0-3 convertida a 0-5. El puntaje final lo define el evaluador.

5.4 Capacidad técnica-mecánica propia ¦ Peso: 2% Subcriterio de la dimensión V. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Servicio mecánico propio con más de 3 CV de mecánicos disponibles, con legajos y constancias laborales presentadas. |
| 4 | Bueno | Servicio mecánico propio o banco de mecánicos con 2 a 3 CV disponibles para primer diagnóstico en campo. |
| 3 | Aceptable | Acceso a mecánico contratado por servicio (no de planta), con al menos 1 CV disponible. |
| 2 | Con riesgo | Sin mecánico identificado de forma estable. Depende de terceros sin acuerdo verificable para el primer diagnóstico. |
| 1 | Insuficiente | Sin ningún mecánico ni banco de mecánicos identificado. |
| 0 | Ausente | No presenta legajo ni CV de ningún mecánico. Sin capacidad de diagnóstico mecánico propio ni tercerizado. |

Evidencia requerida: Legajos/CV de mecánicos, constancias laborales

El sistema calcula un puntaje orientativo a partir de la cantidad de mecánicos/CV disponibles declarados, escala 0-3 convertida a 0-5. El puntaje final lo define el evaluador.

## Dimensión VI — SSMA OPERACIONAL (14%)

6.1 Responsabilidad profesional SSHyS ¦ Peso: 3% ¦ EXCLUYENTE ≤1 = No-Go Subcriterio de la dimensión VI. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Profesional de Higiene y Seguridad matriculado en San Juan con más de 4 años de experiencia en minería/obras viales/alta montaña, con técnicos disponibles por turno, nómina de equipo HSE completa y Legajo Técnico disponible. |
| 4 | Bueno | Profesional matriculado con la experiencia mínima exigida (4 años). Técnico de HyS con compromiso formal de contratación antes del inicio del servicio. |
| 3 | Aceptable | Profesional matriculado, con antigüedad de experiencia en el límite del mínimo exigido. Nómina de equipo HSE parcial, con incorporaciones en curso. |
| 2 | Con riesgo | Profesional matriculado pero sin la experiencia mínima de 4 años en minería, obras viales o alta montaña. Sin técnico HyS identificado para el turno. |
| 1 | Insuficiente | Profesional de Higiene y Seguridad sin matrícula vigente en San Juan, o compromiso de contratación sin concretar. |
| 0 | Ausente | No cuenta con Profesional de Higiene y Seguridad. Subcriterio excluyente: un puntaje ≤ 1 produce No-Go, alineado con el GATE Nivel 1 (G.3 a G.7). |

Evidencia requerida: matrícula profesional vigente emitida por el Consejo de Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo de San Juan · CV y antecedentes laborales · nómina del equipo HSE disponible y CV · nota de compromiso, propuesta de servicio, cotización, preacuerdo o planificación de incorporación del personal técnico · índice del Legajo Técnico o evidencia de disponibilidad documental

Los ítems verificables de este subcriterio forman parte del GATE Nivel 1 — ver detalle completo en la Sección 5.

6.2 Sistema de gestión SSHyS ¦ Peso: 3% ¦ EXCLUYENTE ≤1 = No-Go Subcriterio de la dimensión VI. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Sistema de gestión completo: ART vigente para el 100% del personal, Programa de Seguridad aprobado, matriz IPERC de riesgos fatales, al menos 3 procedimientos de trabajo seguro, checklist preoperacional, protocolos por clima adverso, plan de mantenimiento preventivo, licencias/RTO vigentes, plan anual de capacitación, plan de contingencia y cobertura de medicina laboral. |
| 4 | Bueno | Cumple la mayoría de los componentes del sistema (ART, Programa de Seguridad, matriz IPERC, procedimientos y licencias vigentes). Alguno de los elementos complementarios (protocolo climático, checklist preoperacional o plan de capacitación) en desarrollo. |
| 3 | Aceptable | Cuenta con ART vigente, Programa de Seguridad y al menos los procedimientos de trabajo seguro básicos. Faltan componentes complementarios (checklist preoperacional formal, protocolos climáticos específicos o plan de capacitación documentado). |
| 2 | Con riesgo | ART vigente pero Programa de Seguridad o matriz de riesgos incompletos o desactualizados. Procedimientos de trabajo seguro no documentados. |
| 1 | Insuficiente | ART vigente para una parte del personal únicamente. Sin Programa de Seguridad aprobado ni matriz de riesgos. |
| 0 | Ausente | Sin cobertura de ART. Subcriterio excluyente: un puntaje ≤ 1 produce No-Go, alineado con el GATE Nivel 1 (16 ítems, G.1-G.28). |

Evidencia requerida: póliza o constancia de afiliación vigente de ART · pólizas vigentes y comprobantes de cobertura · Programa de Seguridad y constancia de presentación/aprobación si corresponde · política vigente, firmada y difundida · como mínimo tres procedimientos aplicables a las actividades declaradas · modelos de checklist preoperacional y registros disponibles · matriz de riesgos vigente · procedimiento, croquis tipo, cartelería, conos, balizas, banderilleros y sistema de comunicación · protocolo por viento, nieve, hielo, tormenta eléctrica, baja visibilidad, frío extremo o crecidas · plan de mantenimiento, registros de servicios, inspecciones técnicas y control de fallas críticas · licencia de conducir, habilitaciones, RTO/RTO minera si aplica, seguro, cédula, certificados de operador y aptos médicos · plan anual de capacitación · Plan de Contingencia · contrato, convenio, cobertura médica, servicio de ambulancia o cotización vigente · contrato de servicio de Medicina Laboral o cotización del servicio · certificado de aptitud médica del personal expuesto

Los ítems verificables de este subcriterio forman parte del GATE Nivel 1 — ver detalle completo en la Sección 5.

6.3 Índice de siniestralidad ¦ Peso: 3% ¦ EXCLUYENTE ≤1 = No-Go Subcriterio de la dimensión VI. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Índice de siniestralidad de los últimos 3 años emitido por la ART dentro de parámetros normales. Nómina de trabajadores expuestos a agentes de riesgo (RAR/NTEAR) vigente, con monitoreos periódicos documentados. |
| 4 | Bueno | Índice de siniestralidad aceptable, con algún evento aislado ya resuelto. RAR/NTEAR presentado, monitoreos parcialmente documentados. |
| 3 | Aceptable | Índice de siniestralidad presentado por la ART sin observaciones críticas. RAR/NTEAR en trámite de actualización. |
| 2 | Con riesgo | Índice de siniestralidad por encima de la media del sector, sin plan de acción documentado. RAR/NTEAR vencido. |
| 1 | Insuficiente | No presenta índice de siniestralidad de la ART. RAR/NTEAR ausente o gravemente desactualizado. |
| 0 | Ausente | No presenta ningún dato de siniestralidad ni exposición a agentes de riesgo. Subcriterio excluyente: un puntaje ≤ 1 produce No-Go. |

Evidencia requerida: índice emitido por la ART · RAR/NTE vigente o constancia de presentación ante la ART · mediciones o monitoreos

Los ítems verificables de este subcriterio forman parte del GATE Nivel 1 — ver detalle completo en la Sección 5.

6.4 Gestión ambiental y legalidad de suministros ¦ Peso: 3% Subcriterio de la dimensión VI. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Profesional ambiental o asesoramiento competente contratado. Plan de gestión de residuos (incluidos peligrosos) documentado. Ripio y áridos exclusivamente de canteras habilitadas, con constancia de habilitación de cada una. |
| 4 | Bueno | Cuenta con 2 de los 3 componentes (profesional ambiental, plan de gestión de residuos, canteras habilitadas) completos; el tercero en trámite de regularización. |
| 3 | Aceptable | Cuenta con al menos 1 de los 3 componentes documentado; el resto declarado pero sin constancia formal. |
| 2 | Con riesgo | Declara cumplir los 3 componentes pero sin ninguna constancia documental verificable. |
| 1 | Insuficiente | Sin profesional ambiental ni plan de gestión de residuos. Origen del ripio no verificable. |
| 0 | Ausente | No presenta ningún elemento de gestión ambiental. Origen del ripio de fuentes no habilitadas: expone a multas solidarias por infracciones de sus proveedores. |

Evidencia requerida: CV, contrato o cotización del servicio · procedimiento de gestión de residuos, manifiestos, registros de retiro o contrato con operador habilitado, si corresponde · Listado de canteras habilitadas utilizadas y constancia de habilitación de cada una

El sistema calcula un puntaje orientativo (tabla T8) a partir del porcentaje de ítems de Nivel 2 verificados como "Sí" dentro de este subcriterio. El puntaje final lo define el evaluador.

6.5 Equipamiento (EPP, extintores, kit antiderrame, operativo invierno) ¦ Peso: 2% Subcriterio de la dimensión VI. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Registros de entrega de EPP con firma del personal. Certificaciones/fichas técnicas de los EPP. Stock de ropa de invierno completo para operativo a -30°C. Kit antiderrame, extintores y botiquín inventariados. Comunicaciones de radio/VHF/satelital disponibles. |
| 4 | Bueno | Cumple la mayoría de los componentes (EPP con registro, ropa de invierno, comunicaciones); el equipamiento de contingencia (kit antiderrame o extintores) parcialmente inventariado. |
| 3 | Aceptable | EPP básicos con registro de entrega. Ropa de invierno y equipamiento de contingencia declarados, con cotización de proveedores presentada pero sin stock verificado. |
| 2 | Con riesgo | EPP entregados sin registro formal. Sin inventario de equipamiento de contingencia ni comunicaciones de respaldo. |
| 1 | Insuficiente | EPP incompletos para la dotación. Sin ropa de invierno ni equipamiento de contingencia identificado. |
| 0 | Ausente | No presenta registros de EPP, equipamiento de contingencia ni medios de comunicación operativa. |

Evidencia requerida: registros de entrega de EPP · certificados, declaraciones de conformidad, fichas técnicas o documentación del proveedor · stock, registros de entrega, fichas técnicas o cotización de EPP y ropa de invierno · cotización de dos proveedores locales · inventario, registro de inspección o evidencia del equipamiento · registro de equipos de comunicación disponibles

El sistema calcula un puntaje orientativo (tabla T8) a partir del porcentaje de ítems de Nivel 2 verificados como "Sí" dentro de este subcriterio. El puntaje final lo define el evaluador.

## Dimensión VII — DESARROLLO COMUNITARIO Y ASOCIATIVISMO (8%)

7.1 Empleo local y plan de calificación ¦ Peso: 3% Subcriterio de la dimensión VII. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | 100% del personal domiciliado en Iglesia/Jáchal según DDJJ de nómina. Orden de preferencia geográfica documentado y plan de capacitación local presentado. |
| 4 | Bueno | Entre 85% y 99% del personal domiciliado en Iglesia/Jáchal, o 100% radicado en la provincia con residencia efectiva ≥ 12 meses. Orden de preferencia geográfica declarado. |
| 3 | Aceptable | Entre 60% y 84% del personal domiciliado en Iglesia/Jáchal o radicado en la provincia. Sin plan de capacitación local documentado. |
| 2 | Con riesgo | Entre 40% y 59% del personal domiciliado en Iglesia/Jáchal. Sin orden de preferencia geográfica ni plan de capacitación. |
| 1 | Insuficiente | Menos del 40% del personal domiciliado en la zona. DDJJ de nómina presentada de forma incompleta. |
| 0 | Ausente | No presenta DDJJ de nómina ni declaración de domicilio del personal. Sin ningún indicio de empleo local. |

Evidencia requerida: DDJJ de la nómina con domicilio real, para validar el % de mano de obra comunitaria/departamental · Declaración del % de personal domiciliado en Iglesia/Jáchal · DNI y constancia de residencia efectiva (≥12 meses) del personal afectado · procedimiento o política de contratación que documente el orden de prioridad geográfica declarado · Plan anual de capacitación o programa de formación/calificación técnica destinado al personal de la comunidad o zonas de influencia directa

El sistema calcula un puntaje orientativo (tabla T5) a partir del porcentaje de personal domiciliado en Iglesia/Jáchal. El puntaje final lo define el evaluador.

7.2 Compre local y subproveedores ¦ Peso: 1% Subcriterio de la dimensión VII. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Política de compre local documentada y vigente, con listado amplio de subproveedores, talleres y comercios locales ya integrados a la cadena de suministro (incluye EPP). |
| 4 | Bueno | Política de compre local documentada. Listado de subproveedores locales presentado, con integración parcial en curso. |
| 3 | Aceptable | Sin política formal documentada, pero con listado de subproveedores locales que planea integrar. |
| 2 | Con riesgo | Intención declarada de comprar localmente, sin política ni listado de proveedores presentado. |
| 1 | Insuficiente | Sin política de compre local ni proveedores locales identificados. |
| 0 | Ausente | No presenta política ni listado de subproveedores. No hay compre local previsto. |

Evidencia requerida: Política interna o procedimiento documentado de abastecimiento y contratación de bienes/servicios locales · Listado de subproveedores, talleres, comercios o servicios logísticos de la zona que planea integrar en su cadena de suministro

7.3 Asociativismo / UTE ¦ Peso: 2% Subcriterio de la dimensión VII. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Si se presenta como Unión Transitoria: Contrato de UT inscripto con % de participación de cada firma claramente definido. Si se presenta como empresa individual: registro amplio de convenios vigentes con cámaras, cooperativas o universidades locales. |
| 4 | Bueno | UT en proceso de inscripción con contrato preliminar firmado, o convenios con al menos 2 organizaciones de la comunidad vigentes. |
| 3 | Aceptable | UT declarada sin contrato formalizado, o 1 convenio vigente con cámara/cooperativa/universidad local. |
| 2 | Con riesgo | Intención de asociativismo declarada sin ningún documento que la respalde. |
| 1 | Insuficiente | Sin ninguna forma de asociativismo ni convenio con organizaciones locales. |
| 0 | Ausente | No presenta contrato de UT ni registro de convenios de ningún tipo. |

Evidencia requerida: Contrato de Unión Transitoria (UT) o acuerdo de colaboración empresarial inscripto · Registro de convenios vigentes con cámaras comerciales locales, cooperativas de trabajo, universidades u organizaciones de la comunidad

7.4 Apertura al acompañamiento y velocidad de mejora ¦ Peso: 2% Subcriterio de la dimensión VII. Puntaje 0-5 según la evidencia detallada a continuación.

| Pts | Nivel | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 5 | Excelente | Historial documentado de auditorías previas con Planes de Acción o Mejora implementados en menos de 30 días. Carta de compromiso gerencial firmada aceptando auditoría social, ambiental y operativa. |
| 4 | Bueno | Historial de al menos una auditoría con plan de mejora implementado, aunque en un plazo mayor a 30 días. Carta de compromiso firmada. |
| 3 | Aceptable | Sin historial documentado de auditorías previas, pero carta de compromiso gerencial firmada aceptando el proceso. |
| 2 | Con riesgo | Actitud reticente ante la idea de ser auditada. Carta de compromiso firmada con reservas o condicionamientos. |
| 1 | Insuficiente | Rechaza explícita o implícitamente ser acompañada o auditada. No firma carta de compromiso. |
| 0 | Ausente | No se puede evaluar por negativa a presentar historial ni a firmar el compromiso de auditoría. |

Evidencia requerida: Historial de auditorías o evaluaciones de desempeño previas y los correspondientes Planes de Acción o Planes de Mejora implementados · Carta de compromiso gerencial firmada donde acepte los procesos de auditoría social, ambiental y operativa que disponga la organización

5. GATE HSE — REQUISITOS DE INGRESO AL PROCESO

El GATE HSE opera en dos niveles antes y en paralelo a la matriz de 27 subcriterios. Nivel 1 es un filtro obligatorio y eliminatorio: un solo "No" verificado en cualquiera de sus 24 ítems produce No-Go inmediato, sin excepción. Nivel 2 son 9 ítems de verificación documental: un "No" no bloquea el proceso, pero queda registrado como brecha, limita el puntaje de los subcriterios 6.4 y 6.5, y entra al Plan de Acción.

## 5.1 Nivel 1 — Excluyente (24 ítems)

Un "No" verificado en cualquiera de estos 24 ítems produce No-Go inmediato, sin importar el resultado del resto de la matriz.

6.1 · Responsabilidad profesional SSHyS

| ID | Requisito mínimo excluyente | Fundamentación normativa |
| --- | --- | --- |
| G.3 | ¿Cuenta con Profesional de Higiene y Seguridad matriculado en la provincia de San Juan? | La prestación del servicio de Higiene y Seguridad debe estar a cargo de profesionales competentes, conforme las funciones previstas por la Resolución SRT 905/2015. Es además requisito habilitante para ejercer la actividad profesional en la provincia, conforme Ley Provincial 1509-A. |
| G.4 | ¿El profesional de Higiene y Seguridad posee experiencia mínima de cuatro (4) años en minería, obras viales o alta montaña? | Requisito técnico exigido por la criticidad de las tareas en alta montaña, obra vial y zonas remotas. La antigüedad de 4 años responde al requerimiento explícito del pliego de licitación de MAS SRL (la fuente de referencia del gate declara 3 años; prevalece el pliego, ya verificado contra su texto original). |
| G.5 | ¿Cuenta con técnicos de Higiene y Seguridad disponibles para supervisión en campo, de acuerdo con la magnitud, duración, cantidad de frentes de trabajo, cantidad de personal y riesgos de la obra? | Exigido por la Resolución SRT 231/96, que establece la incorporación de técnicos en función de la cantidad de personal, la complejidad de la obra, los frentes abiertos y el personal expuesto al riesgo. |
| G.6 | Si no cuenta actualmente con la totalidad del equipo técnico requerido, ¿presenta compromiso formal de contratación o disponibilidad de técnicos de Higiene y Seguridad antes del inicio de las tareas? | Alternativa admitida por la Resolución SRT 231/96 y el Decreto 911/96: permite habilitar a una empresa que hoy no tiene el equipo completo si se compromete formalmente a completarlo antes de operar. |
| G.7 | ¿Cuenta con Legajo Técnico de Obra actualizado y disponible para consulta? | Documentación técnica preventiva de obra exigida por la Resolución SRT 231/96 y el Decreto 911/96. |

6.2 · Sistema de gestión SSHyS

| ID | Requisito mínimo excluyente | Fundamentación normativa |
| --- | --- | --- |
| G.1 | ¿La empresa cuenta con cobertura vigente de ART para el 100% del personal afectado al servicio? | La Ley 24.557 establece el sistema de prevención de riesgos del trabajo y reparación de daños derivados del trabajo; es obligatorio acreditar cobertura para todo el personal expuesto a tareas laborales. |
| G.2 | ¿La empresa cuenta con seguros vigentes aplicables a la actividad (Responsabilidad Civil, automotor, equipos y otros según corresponda)? | La Ley 24.449 exige seguro obligatorio para automotores, acoplados o semiacoplados, cubriendo eventuales daños a terceros. Para equipos y responsabilidad civil, la exigencia responde a control contractual y preventivo para la gestión de daños a personas. |
| G.8 | ¿La empresa cuenta con Programa de Seguridad aprobado o vigente, acorde al alcance de las tareas a ejecutar? | Exigido por la Ley 19.587 y el Decreto 911/96 para actividades de obra, construcción y mantenimiento. |
| G.9 | ¿Cuenta con Política de Higiene, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente? | Instrumento de gestión preventiva exigido por la Ley 19.587 y el Decreto 911/96. |
| G.10 | ¿Cuenta con procedimientos de trabajo seguro aplicables a las tareas (mínimo tres), incluyendo aspectos de ambiente, higiene y seguridad? | Requerido para controlar riesgos según la Ley 19.587 y el Decreto 911/96. |
| G.11 | ¿Cuenta con checklist preoperacional diario para vehículos, maquinaria vial y equipos auxiliares? | Control preventivo previo al uso de vehículos y equipos, exigido por la Ley 19.587 y el Decreto 911/96. |
| G.12 | ¿La empresa cuenta con Matriz IPERC, IPER u otra metodología documentada de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles? | Necesaria para identificar peligros, evaluar riesgos y definir controles conforme a la Ley 19.587. |
| G.13 | ¿Cuenta con procedimiento de señalización, delimitación y control de tránsito durante tareas de mantenimiento vial? | Necesario para prevenir atropellos, colisiones e ingreso de terceros a zonas de trabajo, conforme a la Ley 19.587, el Decreto 911/96 y la Ley 24.449. |
| G.14 | ¿Cuenta con protocolo de trabajo ante condiciones climáticas adversas? | Requerido para definir restricciones, suspensión de tareas y evacuación segura, conforme a la Ley 19.587 y el Decreto 911/96. |
| G.15 | ¿Cuenta con plan de mantenimiento preventivo de vehículos, maquinaria vial y equipos críticos? | Necesario para asegurar condiciones seguras de operación, conforme a la Ley 19.587, el Decreto 911/96 y la Ley 24.449. |
| G.16 | ¿Cuenta con documentación habilitante de vehículos, maquinaria y operadores/conductores? | Requerido para verificar la idoneidad del personal y la habilitación de vehículos y equipos, conforme a la Ley 24.449 y la Ley 19.587. |
| G.21 | ¿Cuenta con Plan Anual de Capacitación en seguridad, salud y ambiente? | Obligación de capacitar al personal en riesgos generales y específicos, conforme a la Ley 19.587, el Decreto 911/96 y la Resolución SRT 905/15. |
| G.22 | ¿Cuenta con Plan de Contingencias para incendio, derrame, sismo, accidente vehicular, clima adverso u otras emergencias? | Requerido para prevenir y responder ante emergencias laborales y ambientales, conforme a la Ley 19.587, el Decreto 911/96, el Decreto 351/79, la Ley 25.675 y la Ley 24.051 cuando existan residuos peligrosos derivados de derrames. |
| G.23 | ¿La empresa cuenta con sistema de traslado médico-sanitario o cobertura de asistencia ante emergencias? | Necesario para proteger la salud del trabajador y asegurar respuesta ante emergencias, conforme a la Ley 19.587. |
| G.25 | ¿La empresa cuenta con Servicio de Medicina Laboral vigente o cobertura equivalente acorde a su actividad y dotación? | Requerido para la vigilancia de la salud de los trabajadores conforme a la Resolución SRT 905/15, que establece las funciones de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo. |
| G.28 | ¿Cuenta con evaluación de aptitud médica del personal expuesto a tareas en alta montaña, conducción u operación de equipos? | Necesario para verificar condiciones de salud compatibles con la tarea, conforme a la Ley 19.587, la Ley 24.557 y normativa SRT aplicable. |

6.3 · Índice de siniestralidad

| ID | Requisito mínimo excluyente | Fundamentación normativa |
| --- | --- | --- |
| G.24 | ¿Cuenta con Índice de Siniestralidad de los últimos tres años emitido por la ART? | Permite evaluar los antecedentes preventivos de la empresa conforme a la Ley 24.557. |
| G.26 | ¿Cuenta con Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (RAR) vigente? | Requerido para identificar trabajadores expuestos a agentes de riesgo, conforme a la Resolución SRT 13/2018 y normativa SRT aplicable. |
| G.27 | Si cuenta con personal expuesto declarado en el RAR, ¿se realizan los monitoreos, estudios o controles correspondientes? | Requerido para la vigilancia de la salud y el control de la exposición laboral, conforme a la Resolución SRT 37/10 y normativa SRT vigente. |

## 5.2 Nivel 2 — Verificación documental (9 ítems)

Un "No" verificado en estos ítems no excluye a la empresa: queda registrado como brecha, limita el puntaje de 6.4/6.5 y entra al Plan de Acción.

6.4 · Gestión ambiental y legalidad de suministros

| ID | Requisito verificable | Fundamentación normativa |
| --- | --- | --- |
| G.29 | ¿Cuenta con Profesional Ambiental o asesoramiento ambiental competente? | Necesario para gestionar aspectos ambientales, residuos, derrames y contingencias, conforme a la Ley Provincial 522-L y la Ley 25.675. |
| G.30 | ¿Cuenta con plan de gestión de residuos, incluyendo residuos peligrosos generados? | Requerido para la correcta gestión ambiental de residuos, conforme a la Ley 25.675, la Ley 24.051 y la Ley Provincial 522-L cuando corresponda. |
| G.33 | ¿El ripio y los áridos utilizados en los caminos provienen de fuentes 100% legales (canteras habilitadas), evitando la exposición a multas solidarias y garantizando la sustentabilidad legal de los suministros? | Obligatorio según la Resolución SRT 299/11. |

6.5 · Equipamiento (EPP, extintores, kit antiderrame, operativo invierno)

| ID | Requisito verificable | Fundamentación normativa |
| --- | --- | --- |
| G.17 | ¿Cuenta con registros de entrega de Elementos de Protección Personal? | Los EPP comercializados en Argentina deben cumplir los requisitos de seguridad de la Resolución 18/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio. |
| G.18 | ¿Los Elementos de Protección Personal cuentan con certificación, declaración de conformidad, ficha técnica o respaldo del fabricante/proveedor? | Requerido para proteger al personal frente a frío, nieve, viento y condiciones climáticas adversas, conforme a la Ley 19.587 y la Resolución SRT 299/11. |
| G.19 | ¿Cuenta con EPP y ropa de trabajo adecuados para operativo invierno en alta montaña? | Sin fundamentación normativa en la fuente: es una preferencia de compre local, no un requisito de seguridad. Por eso pertenece al Nivel 2 y no al Nivel 1 — un "No" aquí no tiene el mismo peso que un "No" en cobertura de ART. |
| G.20 | ¿Valora la compra de EPP y ropa de trabajo a proveedores locales? | Requerido para la respuesta inicial ante emergencias laborales y ambientales, conforme a la Ley 19.587 y la Ley 25.675. |
| G.31 | ¿La empresa cuenta con equipamiento disponible para respuesta ante contingencias (kit antiderrame, extintores, botiquín, elementos de señalización y otros según riesgo)? | Necesario para coordinar tareas y emergencias en zonas remotas, conforme a la Ley 19.587. |
| G.32 | ¿Dispone de medios de comunicación vehicular y operativa para zonas de alta montaña (radio, VHF, Starlink, telefonía satelital u otros)? | — |

6. PROCESO DE EVALUACIÓN

## 6.1 Roles

| Rol | Actor | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Evaluador principal | Consultora externa | Completa la Matriz post verificación: revisa el Intake, verifica el Gate en sitio, asigna los 27 puntajes finales y su justificación. |
| Evaluador paralelo | MAS SRL / Supply Chain | Acompaña la verificación de forma independiente. |
| Representante de la empresa | Empresa evaluada | Presente durante la visita presencial; provee la evidencia física y responde la entrevista. |

## 6.2 Flujo del proceso

1. Intake: la empresa completa el formulario autodeclarado (compatible con Google Forms) con toda la información de las 7 dimensiones y el Gate HSE.

2. Verificación presencial: el evaluador visita a la empresa, coteja cada ítem del Gate contra la evidencia física, y dictamina si lo declarado coincide con lo verificado.

3. Detección de discrepancias: la Matriz post verificación marca automáticamente cualquier ítem donde lo declarado en el Intake no coincida con lo verificado en sitio.

4. Carga de los 27 puntajes: el evaluador asigna el puntaje final (0-5) de cada subcriterio, con evidencia y justificación escrita.

5. Dictamen automático: el sistema calcula el resultado (Go / Go con Plan de Acción / No-Go) según la cascada de criterios de la Sección 7.

6. Recomendación del evaluador: impresión general de la visita, brechas principales para el Plan de Acción, y recomendación final — complementa, no reemplaza, el dictamen automático.

7. CRITERIOS DE DECISIÓN (GO / NO-GO)

La siguiente tabla reproduce, en orden, la cascada de 16 condiciones que el sistema evalúa automáticamente para llegar al dictamen. Una empresa puede tener un puntaje global alto y aun así recibir un No-Go si incumple una condición excluyente — las condiciones se verifican en el orden de la tabla, y el proceso se detiene en la primera que aplique.

| Condición | Umbral | Tipo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| GATE Nivel 1 con un "No" | cualquier ítem | EXCLUYENTE | No-Go inmediato |
| Negativa a la auditoría | declarado = No | EXCLUYENTE | No-Go — negativa a auditoría |
| Elegibilidad | fuera de Iglesia/Jáchal | EXCLUYENTE | No-Go — fuera del área del programa |
| Salud Financiera (2.1-2.3) | promedio < 2 | EXCLUYENTE | No-Go — salud financiera bajo piso |
| SSMA (6.1 / 6.2 / 6.3) | puntaje ≤ 1 en cualquiera | EXCLUYENTE | No-Go — SSMA excluyente |
| Flota mínima (5.1) | puntaje = 0 | EXCLUYENTE | No-Go — flota mínima |
| Alta montaña (4.2) | puntaje = 0 | EXCLUYENTE | No-Go — alta montaña |
| Roster 14x7 (3.4) | puntaje = 0 | EXCLUYENTE | No-Go — roster 14x7 |
| Endeudamiento (2.2) | puntaje = 0 | EXCLUYENTE | No-Go — endeudamiento |
| Integridad (1.3) | puntaje = 0 | EXCLUYENTE | No-Go — integridad |
| Puntaje global | < 55 puntos | CRÍTICO | No-Go — puntaje global |
| Puntaje global | 55 a 69,9 puntos | CON RIESGO | Go con Plan de Acción (PAI) |
| Puntaje global | ≥ 70 puntos | ADECUADO | Go |

8. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACIÓN

La hoja "Matriz post verificación" constituye, para cada empresa, el informe de evaluación con la siguiente estructura:

- Identificación de la empresa, evaluador principal, evaluador paralelo, representante de la empresa presente en la visita, y fecha de evaluación.

- Consentimiento de auditoría (financiera, técnica y de flota).

- Resultado del GATE Nivel 1 (24 ítems) y Nivel 2 (9 ítems), con la columna de coincidencia entre lo declarado y lo verificado en cada ítem.

- Resumen de discrepancias detectadas entre el Intake autodeclarado y la verificación presencial.

- Tabla de los 27 subcriterios con: peso, puntaje sugerido (donde el sistema lo calcula), puntaje final asignado por el evaluador, ponderado, estado (Apto / Desarrollable / No apto) y evidencia o justificación escrita.

- Puntaje global ponderado sobre 100 y dictamen automático (Go / Go con Plan de Acción / No-Go).

- Recomendación del evaluador: impresión general de la visita, brechas principales a incluir en el Plan de Acción, y recomendación final.

9. GLOSARIO

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Empresa de comunidad | Empresa cuya propiedad y/o personal está domiciliado en las comunidades de Iglesia y/o Jáchal, San Juan. |
| GATE HSE | Conjunto de requisitos de seguridad, salud y ambiente organizados en dos niveles, que operan antes y en paralelo a la matriz de 27 subcriterios. |
| Nivel 1 (Gate) | 24 ítems excluyentes del Gate HSE. Un solo "No" verificado produce No-Go inmediato. |
| Nivel 2 (Gate) | 9 ítems de verificación documental del Gate HSE. Un "No" no excluye, pero genera brecha y limita 6.4/6.5. |
| Declarado | Valor que la empresa cargó en el Intake (autodeclarado, remoto). |
| Verificado | Valor que el evaluador confirma en la visita presencial, con evidencia a la vista. |
| Discrepancia | Caso en que lo declarado y lo verificado no coinciden para un mismo ítem. |
| Sugerido | Puntaje orientativo que el sistema calcula automáticamente a partir de un dato declarado, cuando existe una tabla de conversión para ese subcriterio. No reemplaza el juicio del evaluador. |
| Piso (o No-Go por piso) | Subcriterio cuyo puntaje en 0 produce No-Go aunque el puntaje global sea alto: 1.3, 2.2, 3.4, 4.2 y 5.1. |
| Excluyente | Condición cuyo incumplimiento genera No-Go sin posibilidad de compensación por otros puntajes. |
| Go / Go con Plan de Acción / No-Go | Los tres resultados posibles del dictamen automático, según el puntaje global y las condiciones excluyentes. |
| Plan de Acción (PAI) | Seguimiento de brechas para una empresa con dictamen Go con Plan de Acción. |
| Puntaje ponderado | Resultado de multiplicar el puntaje asignado (0-5) por el peso relativo del subcriterio, expresado en puntos sobre 100. |